## Slide 1: Détection d’anomalie dans des données d’essais.
Revue de projet n°2 : 03/02/2017

## Slide 2: Sommaire
UPDATE NEEDED

## Slide 3: Organisation du Travail
Projet F Forest
Gestion de Projet R Priem
Gestion du code Y Wang
Développement A Lahbabi
Documentation Q Jacob
Bibliographie M Baudry
Data processing et Visualisation Y Wang
Détection F Forest

## Slide 4: Organisation du travail
Gestion de projet
Phase de début de projet
  Gestion de projet
  Bibliographie
Phase 1
  Gestion de projet
  Développement
  Intégration et documentation
Phase 2
  Gestion de projet
  Présentation
Phase de fin de projet
Fin du Projet
Phase | Ressource
Début de projet | Resp. : R.PRIEM ; Imp. : Tous
1 | Resp. : M.BAUDRY ; Imp. : Tous
2 | Gestion code: Resp. : Y.WANG ; Imp. : F.FOREST / Documentation : Resp. : Q.JACOB ; Imp. : M.BAUDRY & Y.WANG / Développement : Resp. : Q.JACOB ; Imp. : Tous.
Fin de projet | Resp. : R.PRIEM ; Imp. : Tous

## Slide 5: Planning Prévisionnel

## Slide 6: Avancement A. Gestion de Projet
WP : Gestion de Projet | Date : 24/01/2017 | Name : R.PRIEM | 
Description : Management des livrables et des différentes revues au cours de la vie du projet. Il est nécessaire de communiquer régulièrement (toutes les 3 semaines) avec les donneurs d’ordre et lors des revues de projets avec le tuteur de gestion. |  |  | 
Statuts – Résumé avec budget : Mise en place du PDD Gestion de la revue de projet Traiter les mails d’avancement Budget : 20 h utilisées | Problèmes et Solutions : Pas assez de régularité dans les mail d’avancement  relance tous les deux jours après la deadline |  | 
 | Incompréhension de la revue de projet  Changement de responsable |  | 
 | Pas de planning fait  mise en place d’un planning à partir du PDD |  | 
 | Pas d’information sur les deadlines à venir |  | 
Risques majeurs et planning : Pas d’information sur les deadlines  dérive du planning (A modifier rapidement) | Next steps : Revue de projet finale le 15/03/2017 Présentation du projet finale le 15/03/2017 Présentation du projet chez liebherr fin Mars |  | 

## Slide 7: Avancement A. Gestion de Projet
Domaine | Critère | Statuts en Février | Persp. pour Mars | Commentaire / Risque
Gestion de projet | Envoie de mail de récapitulation régulièrement |  |  | Doit être mis en place rapidement car aucune info sur les deadlines à venir
 | Mise à jour du planning |  |  | Besoin de priorité pour éventuellement supprimer des parties
 | Mise à jour du PDD |  |  | 
 | Prise des comptes rendus de réunion |  |  | 
 | Envoie des comptes rendus de réunion |  |  | 
 | Récupération des avancements individuels |  |  | Envoyer des relances pour avoir les avancements à temps

## Slide 8: Avancement B. Gestion du code
WP : Gestion du Code | Date : 24/01/2017 | Name : Y.WANG | 
Description : Il s'agit de vérifier si le code est bien documenté afin de faciliter son utilisation et sa reprise par une autre personne. Mise en place des outils de codage collaboratif |  |  | 
Statuts – Résumé avec budget : Ajout de commentaire / documentation en cours Création en cours d’une base de passage variable / nom Affichage des unités Mise en place de GitHub (codage collaboratif) Formation Git / SourceTree (codage collaboratif) Budget : 12 h utilisées | Problèmes et Solutions : Problème de typographie |  | 
 | Changement des retours du code  Communiquer le changement / Plus de modularité |  | 
 | Fonction non documenter  relance |  | 
 | Incompréhension des variables / unités utilisées  mise en place d’un fichier de passage |  | 
Risques majeurs et planning : Conflit de versions Impossibilité de reprise du code  Voir Problèmes et Solutions | Next steps : Finir la base de passage variables / noms. Continuer à mettre à jour la documentation Vérification conflit de version |  | 

## Slide 9: Avancement B. Gestion du code
Domaine | Critère | Statuts en Février | Persp. pour Mars | Commentaire / Risque
Gestion du code | Toutes fonctions documentées |  |  | 
 | Présence de commentaire |  |  | 
 | Compatibilité des versions |  |  | 
 | Pas de bug |  |  | 
 | Modularité |  |  | 
 | Respect des process |  |  | 

## Slide 10: Avancement C. Bibliographie
WP : Bibliographie | Date : 24/01/2017 | Name : M.BAUDRY
Description : |  | 
Statuts – Résumé avec budget : | Problèmes et Solutions : | 
Risques majeurs et planning : | Next steps : | 

## Slide 11: Avancement C. Bibliographie
Domaine | Critère | Statuts en Février | Persp. pour Mars | Commentaire / Risque
Programme Management | Development Planning |  |  | 
 | Transition from development to serial |  |  | 
 | Serial planning : Process/methods & tools |  |  | 
 | Serial planning : Series Production Programme in APC and SAP |  |  | 
 | Risk: Global level of Programme Risks |  |  | 
 | Risk: Risk Management Robustness |  |  | 
 | People Headcount |  |  | 
 | Information System ERP |  |  | 
 | Information System PLM |  |  | 

## Slide 12: Avancement D. Développement
WP : Développement | Date : | Name :
Description : |  | 
Statuts – Résumé avec budget : | Problèmes et Solutions : | 
Risques majeurs et planning : | Next steps : | 

## Slide 13: Avancement D. Développement
1
Statuts synthétique
2
Description des principaux risque et problème
4
Impacte
3
Changement

## Slide 14: Avancement D. Développement
Domaine | Critère | Statuts en Février | Persp. pour Mars | Commentaire / Risque
Programme Management | Development Planning |  |  | 
 | Transition from development to serial |  |  | 
 | Serial planning : Process/methods & tools |  |  | 
 | Serial planning : Series Production Programme in APC and SAP |  |  | 
 | Risk: Global level of Programme Risks |  |  | 
 | Risk: Risk Management Robustness |  |  | 
 | People Headcount |  |  | 
 | Information System ERP |  |  | 
 | Information System PLM |  |  | 

## Slide 15: Planning modifié
UPDATE NEEDED